2022年普通专升本《建筑法规》考试大纲

一、考试科目名称：《建筑法规》

二、考试方式： 笔试、闭卷

三、考试时间： 90分钟

四、试卷结构：

总分100分，本考试由四个部分组成：选择题占35%，判断题占15%，简答题占30%，案例分析题占20%。

五、参考书目

《建设工程法规》2017第1版，冯清、王晓燕，北京理工大学出版社

六、考试的基本要求

《建筑法规》是工程造价专业的专业课程。通过本课程的学习，作为建筑行业的新生力量，应充分掌握我国建设领域的法律法规以及相关知识，并在此基础上初步形成一个清晰完成的法律知识体系，具备实际应用与案例分析的能力。

七、考试范围

（一）知识单元1: 建筑工程法规概述

1.建设法律的基本概念

2.建设法律关系；

3.建设法规的构成。

（二）知识单元2: 工程建设程序法规

1.工程建设程序法规概述；

2.工程建设程序阶段划分；

3.建设程序各阶段内容；

4.违反工程建设程序法规的法律责任。

（三）知识单元3: 工程建设从业资格法律制度

1.概述；

2.工程建设从业单位资质管理；

3. 专业人员执业资格管理。

（四）知识单元4: 建筑工程发承包及招标投标的法律规定

1.招标投标的概述；

2.招标程序；

3.加强建设工程招标投标管理；

4.违反《招标投标法》的法律责任；

5. 建设工程共同承包的概念、方式、规定。

（五）知识单元5: 工程勘察设计法规

1.工程勘察设计法规概述；

2.工程勘察设计标准；

3.建设工程设计文件的编制要求；

4.工程勘察设计质量管理；

5.工程勘察设计质量监督；

6.违反勘察设计法规的法律责任。

（六）知识单元6: 工程建设安全生产管理法规

1.建设工程安全管理概述；

2.施工单位的安全生产责任；

3.生产安全事故的应急救援和调查处理；

4.建设单位的安全生产责任；

5.工程勘察设计单位的安全生产责任；

6.工程监理和其他相关单位的安全生产责任；

7.工程建设安全生产监督管理；

8.违反建设工程安全生产管理法规的法律责任。

（七）知识单元7: 工程建设质量管理法规

1. 建设工程质量管理概述；

2.建设单位的质量管理责任；

3.勘察设计单位的质量管理责任；

4.施工单位的质量管理责任；

5.工程监理和其他相关单位的质量管理责任；

6.建设工程质量保修制度；

7.工程质量监督管理；

8.违反工程建设质量管理法规的法律责任。

（八）知识单元8: 建设工程合同和劳动的合同法规

1.建设工程合同的订立；

2.建设工程合同的效力；

3.建设工程合同的履行；

4.建设工程合同的变更和终止；

5.违约责任的承担方式及免除；

6.FIDIC合同条件；

7.劳工合同及劳动关系法律制度。

（九）知识单元9: 建设工程其他法规